DECRETO Nº 127/2021

01/06/2021

VISTO: La necesidad de realizar vía área Compras y Suministro  la contratación de mano de obra para la  ejecución de cloacas en barrio Puesta del Sol, según convenio. Suscripto con ENOHSA, CONVE-2021-36688024-APN-AJ#ENOHSA, y según detalles de anexos adjuntos.

CONSIDERANDO: Que en razón averiguaciones de precios efectuadas en distintos proveedores el monto de contratación superaría el establecido para compra directa y concurso de precios.

En razón de lo dispuesto en la Ley 10.027 y modificatoria y Ley 10.893 correspondería consecuentemente Licitación Privada  entre cinco   o más proponentes del ramo.

Que dicho gasto será imputado a la partida presupuestaría DESARROLLO SOCIAL- CONV. ESP. PARA BARRIO PUESTA DEL SOL

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE UBAJAY DECRETA:

Art 1°: Dispónese el llamado a LICITACION PRIVADA N°01/2021, cuya finalidad es la contratación de mano de obra para la ejecución de cloacas en barrio Puesta del Sol, según convenio.CONVE-2021-36688024-APN-AJ#ENOHSA, según detalle de anexos adjuntos y en un todo de acuerdo a lo plasmado considerando precedente.

Art.2º: AUTORIZASE a la Secretaría de Hacienda Municipal y su área de incumbencia a la entrega y venta de pliegos a oferentes, siendo el valor del pliego de Pesos mil cien ($1.100).

Art 3°: El gasto que devengue en la presente LICITACION PRIVADA  será imputado a la partida presupuestaria: DESARROLLO SOCIAL- CONV. ESP. PARA BARRIO PUESTA DEL SOL.

Art 4°: Dispónese como fecha de apertura de sobres el día 10 de junio de 2021 a la hora 10.00, en el edificio Municipal, sito en calle Caraguata 147 de la localidad de Ubajay; Secretaria de Gobierno y /o Hacienda.-

Art 5°: De forma.-

Anexo 1

Obra: Red de cloaca en barrio Puesta del Sol, financiado por programa ENHOSA.

Ubicación: Ubajay, dpto. Colon, Provincia de Entre Ríos.

Sistema de contratación: Ajuste Alzado

Presupuesto Oficial: $ 1.100.000

Plazo de Ejecución: 45 días corridos

Fecha de inicio:

Anticipo financiero: el anticipo de fondos será por un equivalente de hasta un veinte por ciento (20%) del monto a contratar, conforme las disponibilidades financieras del municipio de Ubajay.

Garantía: 6 meses

Seguros: A.R.T. de todo el personal que desarrollará tareas en la obra y seguro de responsabilidad civil en caso de resultar adjudicado.

Ing. Guerrprr• Gu Termo Paul

Mat. C

Tec.

|  | ANEXO 2: Planilla de cómputos y presupuestos |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|  | Tendido de Red Cloacal: el trabajo incluye excavación hasta nivel de proyecto, colocación de arena de relleno en un espesor de 10 cm, colocación de caño diámetro 160 mm JEI, tapado de cañería con arena de relleno hasta 10 cm por encima del caño, luego se completa la tapada de la excavación con tierra hasta el nivel de calle y se deberá compactar dicho relleno. El trabajo inicia en BR 1 y finaliza en BR 8 según plano. | ml | 600 |  |  |
|  | Realización de bocas de registro: el trabajo comprende la excavación para la boca de registro, colocación de caños premoldeados de HO hasta el nivel de proyecto y su correcto sellado, realización de cojinete en el fondo del registro con cemento alisado asegurando la correcta circulación de líquidos y sólidos. Incluye realización de tapa de hormigón armado y colocación de tapa de fundición. |  | 8 |  |  |
|  | Conexiones Domiciliarias: el trabajo comprende la excavación desde la cañería principal hasta la línea municipal, se colocara arena de relleno en el fondo de la excavación y luego se instala las cañerías de diámetro 110 mm JEI con su respectivo "salto de limpieza", se realiza la tapada del caño con arena de relleno hasta 10 cm por encima del caño y finalmente se completa con tierra. Se deberá emprolijar el espacio verde donde se realizan las conexiones. | Unidad | 28 |  |  |
|  |  | Total |  |